Z á p i s

z členské schůze Bytového družstva Neratovice 1112, 1113, 1114, Dr. E. Beneše 1113, Neratovice 

konané dne 15. 06. 2016 v 19.oo hod.

Jednání zahájil a řídil p. Hermuth. Konstatoval, že je přítomno 36 členů z 64 ( 56,25% ), což splňuje dle stanov schopnost usnášet se.
1. Zahájení a seznámení s programem schůze.
Ověřovatelé zápisu voleni nebudou, není v našich stanovách, tuto činnost vykonává revizní komise.

2. Členská schůze byla seznámena se Zprávou o činnosti za rok 2015 a roční účetní závěrkou – přednesl Ing. Flígr, předseda představenstva BD

3. Pan Kozák seznámil členskou schůzi s použitím fondu oprav v roce 2015 a plánem na rok 2016  

2015 – výměna vodoměrů SV a TUV, příprava na opravu střechy- výměna svodů dešťové vody. 
V červenci až srpnu – hydroizolace střechy včetně tepelné izolace – provedeno dle schválené              III. varianty 1 005tis.Kč.
2016 – revizní opravy rozvodů elektro – při revizi zjištěno větší poškození rozvodů (stoupačky), čímž došlo k nárůstu předpokládaných nákladů proti schválené částce z roku 2015 o cca 300 tis. Kč.  Z tohoto důvodu nebyly práce dosud zahájeny. Nový předpoklad je 800tis. Kč včetně DPH. Termín 09-10/2016. Práce provede firma REVEL.
Opravy vchodů  - zatékání, plísně, mechanické poškození stěn, úprava světel – provedeno
Stojany na kola do kolárny 1113 – II. pol. 2016

V dalších letech nás čeká výměna požárního vedení k hydrantům, otvírání dveří na čidla, vymalování chodeb.
4. pí  Malecká přednesla zprávu revizní komise 
5. Obměna členské základny :  Zabloudil (Vrba) – Vrábelová
6. Návrh na vyplacení ½ z částky ročních odměn pro představenstvo a RK za I. pol. a od 1.7.2016 přejít na změnu v odměňování podle nových stanov – smlouvy o výkonu funkce. Při zachování schválené výše (90tis. Kč/rok) ponechat rozdělení jednotlivým členům orgánů družstva na představenstvu BD.
7. Diskuze : 

 - vchod 1113 - požadavek na venkovní žaluzie, v této souvislosti projednán požadavek na nedotknutelnost fasády severní strany domu, jižní strana jen se souhlasem představenstva  ( netýká se již  instalovaných zařízení).
- požadavek na dostavbu balkónů – vchod 1113

- příprava na volby v r. 2019 – bod trvá z minulé ČS

Usnesení : 
Členská schůze bere na vědomí :
1) Zprávu o použití fondu oprav v roce 2015 a I. pol. 2016
2) Zprávu revizní komise  

Členská schůze schvaluje :

1) Zprávu o činnosti za rok 2015 – schváleno 36 členy

2) Porevizní opravy elektro v rozsahu max. 0,8mil. Kč – schváleno 36 členy

3) Obměna členské základny – p. Vrábelová – schváleno 36 členy

4) Výplata ½ z ročních odměn a smluvy o výkonu funkce – schváleno 36 členy

Členská schůze ukládá představenstvu :

1) Zajistit porevizní opravy elektro ve výši do 0,8 mil. Kč v termínu IX/2016 – X/2016

2) Prověřit možnosti dostavby balkónů pro vchod 1113 – technicky, finančně, pozemek

3) Trvá -připravit návrhy na změnu způsobu výběru kandidátů do orgánů družstva – r. 2018 
V Neratovicích dne  22.6.2016                                                               

Zapsal : Ing. Petr Flígr   

Ověřil : revizní komise

